Приложение №6

к Постановлению №  -п от 00.00.2024 года

"Об исполнении бюджета Кутузовского сельского поселения

Шербакульского муниципального района

Омской области

за 1 квартал 2024 года"

О Т Ч Е Т

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Кутузовского сельского поселения

за 1 квартал 2024 года

рублей

| Наименования расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч. | 1 600 232,51 | 332 500,00 | 20,78 | Сумма заключенных контрактов меньше плановых бюджетных ассигнований дорожного фонда |
| Очистка, поднятие и грейдерование внутрипоселковых дорог | 694 284,33 | 320 000,00 | 46,09 |  |
| Мероприятия по обеспечению соответствия состояния внутрипоселковых дорог установленным техническим нормам | 292 533,90 | 12 500,00 | 4,27 |  |
| Мероприятия по установке и замене дорожных знаков на территории Кутузовского сельского поселения | 124 890,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги с. Кутузовка от гаража ГОУ НПО ПУ-17 до пересечения улицы 60-лет Пионерии (от ул. Советская до ул. Училищная дом 21, протяженностью 560 пм) Кутузовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области | 488 524,28 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник

финансово-бюджетной инспекции                         ______________                   Л.А. Крейбер

(подпись)                                                               (Ф.И.О.)